Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Дисциплина «Стартап в информационных технологиях»

Практическое занятие №27

Создание продуктового плана. Моделирование команды

Проект: Zal - сервис слотов для командных видов спорта

1. Исходное состояние проекта и границы плана

Ниже сформирован продуктовый план для проекта Zal. Документ не добавляет неподтвержденную traction: все фактические утверждения опираются на репозиторий, а будущие цифры отмечены как плановые критерии проверки.

| База проекта | Учебный репозиторий start-up команды 3; по неделям собраны материалы от идеи до MVP, GTM, монетизации и инвестдека. |
| --- | --- |
| Название/суть продукта | Zal / приложение для аренды спортивных залов и добора игроков в командные виды спорта. |
| Сегмент | Одиночки 18-35 лет, которые хотят играть в футзал/волейбол/баскет, но не имеют постоянной команды. |
| Ключевая боль | Поиск игры через Telegram/VK-чаты, ручные договоренности, непрозрачная оплата, недобор, no-show и страх переплаты. |
| Ценность | Быстро найти слот, увидеть ожидаемую и максимальную цену, дедлайн добора, правила отмены/возврата и занять место. |
| Текущий статус MVP | Есть связанный репозиторий SNKI с PWA-концептом, Go REST API, React+Vite PWA, Docker Compose, демо-данными и описанным API-контрактом. В API-документе указано, что реально поднят GET /health, остальные ручки являются целевым контрактом для реализации. |
| Границы документа | Цифры ниже - плановые критерии успеха и приоритеты roadmap. Они не подаются как достигнутые результаты, если это не подтверждено репозиторием. |

2. Продуктовые цели и метрики

| Метрика | Зачем нужна | Как считать / источник события |
| --- | --- | --- |
| NSM: подтвержденные игровые слоты | Показывает, что marketplace создает реальную ценность: игра состоялась, слот добран до минимума. | Количество слотов со статусом "подтвержден/состоялся" и числом оплаченных участников >= min_players. |
| Slot fill rate | Проверяет ликвидность: хватает ли игроков на слот. | Подтвержденные слоты / опубликованные открытые слоты. |
| Join conversion | Проверяет понятность карточки и правил. | POST /join или заявка на участие / просмотр карточки слота. |
| Paid participation rate | Проверяет готовность фиксировать участие оплатой. | PAID / RESERVED. Пока в MVP это имитация оплаты, далее - реальная интеграция. |
| Time-to-value | Ключевая ценность проекта - быстро попасть в игру. | Время от открытия каталога до резервирования места; целевое допущение из проекта - 1-3 минуты. |
| No-show / cancellation rate | Главный риск доверия и повторного использования. | Неявки и отмены / подтвержденные участия. |

| Горизонт | Цель | Критерий готовности / метрика |
| --- | --- | --- |
| 0-3 месяца | Довести MVP-контракт до рабочего пилотного контура: каталог, карточка, join, имитация pay, мои участия, admin slots. | Все целевые эндпоинты из API-контракта доступны хотя бы в демо-сценарии; есть seed-данные и ручная проверка flow. |
| 0-3 месяца | Подготовить пилот с 1-3 площадками или через concierge-оператора. | Есть реальные или учебно-согласованные слоты; карточка показывает min_players, expected_price, max_price и deadline. |
| 0-3 месяца | Проверить основные GTM-гипотезы из week10. | >=300 целевых контактов за 2 недели, >=20% заявок от посетителей формы, >=50% пилотных слотов добираются к дедлайну. |
| 3-6 месяцев | Стабилизировать core flow и закрыть риски доверия: no-show, возвраты, уровень игроков, спорные кейсы. | В продукте есть правила отмены/возврата, базовые теги уровня, история участий, support-flow и отчет по пилоту. |
| 3-6 месяцев | Подготовить переход от демо-оплаты к реальной платежной интеграции. | Описаны юридические условия, подготовлена логика возвратов, идемпотентность и защита от двойной оплаты покрыты тестами. |
| 6-12 месяцев | Масштабировать только после подтверждения ликвидности и принятия max-price. | Решение о расширении принимается по slot fill rate, repeat intent и paid participation rate, а не по числу скачиваний. |

3. Backlog инициатив

Backlog собран из уже описанного core/support/later scope, API-контракта и GTM-плана. Later-инициативы оставлены в списке, но не попадают в ближайший фокус, чтобы не смешивать MVP и масштабирование.

| ID | Направление | Инициатива / эпик | Источник в проекте | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Продукт/UX | Карточка слота с min_players, expected_price, max_price, deadline и правилами отмены | week6, SNKI API | Пользователь видит условия до join/pay |
| B2 | Продукт/UX | Фильтры каталога по спорту, району и датам | week6, SNKI README | Быстрый выбор подходящего слота |
| B3 | Продукт/UX | Базовые теги уровня игроков | week3/week6 | Снижение риска плохого матча по уровню |
| B4 | Разработка | Реализация целевых API /slots, /slotId, /join, /pay, /me/participations, /admin/slots | SNKI API | Фронтенд работает по живому контракту |
| B5 | Разработка | Защита от овербукинга при join | SNKI OVERBOOKING | Нельзя занять мест больше capacity |
| B6 | Разработка | Идемпотентность и защита от двойной оплаты | SNKI DOUBLE_PAYMENT | Повторный pay не создает дубль |
| B7 | Разработка | Страница "Мои участия" | SNKI README/API | Пользователь видит свои бронирования |
| B8 | Разработка | Admin API + простая admin-страница для слотов | SNKI README/API | Оператор/зал создает и обновляет слоты |
| B9 | Аналитика | События воронки: view_slot, join, pay, cancel, support_case | week10 | Можно считать NSM и bottlenecks |
| B10 | Аналитика | Дашборд пилота: fill rate, paid rate, no-show, repeat intent | week10 | Пилот оценивается по метрикам |
| B11 | Рост/маркетинг | Landing/form для заявок и A/B сообщений | week10 | Сбор первых лидов и проверка позиционирования |
| B12 | Рост/маркетинг | Тест каналов: Telegram/VK, QR в залах, университетские сообщества | week3/week10 | Понимание дешевого канала первых игроков |
| B13 | Продажи/партнерства | Пакет подключения площадки: правила слота, шаблон цены, дедлайн, контакт | week3/week10 | Площадкам проще дать слоты |
| B14 | Продажи/партнерства | Concierge-пилот на 1-3 площадках | week10 | Проверка ликвидности без лишней разработки |
| B15 | Поддержка/операции | Правила no-show, отмен и спорных кейсов | week3/week6 | Снижение недоверия к оплате |
| B16 | Поддержка/операции | Шаблон отчета по каждому пилотному слоту | week10 | Фиксация фактов пилота и обратной связи |
| B17 | Later | Реальный платежный провайдер и автоматические возвраты | SNKI README: вне рамок MVP | Не раньше подтверждения пилота |
| B18 | Later | Push-уведомления и рейтинги | week6/SNKI README | После подтверждения core value |

4. Приоритизация ICE

Оценка ICE является управленческой оценкой для roadmap. Формула: Impact x Confidence / Effort. Чем выше score, тем раньше инициатива должна попасть в работу. Значения не являются фактами, а фиксируют текущую продуктовую логику команды.

| ID | Инициатива | Impact | Confidence | Effort | ICE | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Карточка слота с max-price и правилами | 5 | 5 | 2 | 12.5 | ТОП-12 |
| B2 | Фильтры каталога по спорту/району/дате | 4 | 5 | 2 | 10.0 | ТОП-12 |
| B11 | Landing/form + A/B сообщения | 4 | 4 | 2 | 8.0 | ТОП-12 |
| B16 | Шаблон отчета по слоту | 2 | 4 | 1 | 8.0 | ТОП-12 |
| B5 | Защита от овербукинга | 5 | 4 | 3 | 6.7 | ТОП-12 |
| B7 | Страница "Мои участия" | 3 | 4 | 2 | 6.0 | ТОП-12 |
| B12 | Тест каналов Telegram/VK, QR, университеты | 4 | 3 | 2 | 6.0 | ТОП-12 |
| B9 | События воронки и аналитика | 4 | 4 | 3 | 5.3 | ТОП-12 |
| B8 | Admin slots для оператора/зала | 4 | 4 | 3 | 5.3 | ТОП-12 |
| B6 | Идемпотентность pay и double-payment protection | 4 | 4 | 3 | 5.3 | ТОП-12 |
| B14 | Concierge-пилот на 1-3 площадках | 5 | 3 | 3 | 5.0 | ТОП-12 |
| B15 | Правила no-show/отмен/споров | 5 | 3 | 3 | 5.0 | ТОП-12 |
| B10 | Дашборд пилота | 3 | 3 | 2 | 4.5 | Позже |
| B13 | Пакет подключения площадки | 3 | 3 | 2 | 4.5 | Позже |
| B4 | Реализация целевых API core-flow | 5 | 4 | 5 | 4.0 | Позже |
| B3 | Базовые теги уровня игроков | 3 | 3 | 3 | 3.0 | Позже |
| B17 | Реальный платежный провайдер | 5 | 2 | 5 | 2.0 | Позже |
| B18 | Push и рейтинги | 3 | 2 | 4 | 1.5 | Позже |

5. Roadmap 0-12 месяцев

| Период | Релиз / фокус | Что делаем | Критерий успеха |
| --- | --- | --- | --- |
| Спринт 1-2 | R1. API foundation | Довести контракт /slots, /slots/{id}, модели slot/participation/payment; seed-данные; единые ошибки. | Фронт получает список и карточку слота из API/seed, не из моков. |
| Спринт 3 | R1. Join без овербукинга | Реализовать join, транзакции, capacity-check, уникальность участия, тест конкурентного join. | При попытке занять >capacity API возвращает 409, состояние БД корректно. |
| Спринт 4 | R1. Pay simulation | Реализовать pay со статусом PAID, X-Idempotency-Key, защиту от дубля, статус участия. | Повторный pay не создает второй платеж; сценарий join->pay проходит. |
| Спринт 5 | R2. UX пилота | Карточка условий, мои участия, базовые уведомления внутри приложения, admin slots. | Пользователь проходит путь: каталог->карточка->join->pay->мои участия. |
| Спринт 6 | R2. GTM-пилот | Landing/form, A/B сообщение, пакет для зала, отчет по слотам, первые concierge-слоты. | Собраны заявки и отчеты по каждому пилотному слоту. |
| Месяцы 4-6 | R3. Доверие и удержание | Теги уровня, правила no-show/отмен, support-flow, аналитика пилота, подготовка реальной оплаты. | Есть отчет: fill rate, paid rate, no-show/cancel, repeat intent, причины отказов. |
| Месяцы 7-12 | R4. Масштабирование по фактам | Реальная оплата/возвраты, push, рейтинги, расширение площадок только при подтверждении метрик. | Расширение запускается после подтверждения max-price и ликвидности. |

6. Модель команды под roadmap

Роли указаны как модель занятости. В репозитории зафиксирован состав команды, но не зафиксированы персональные роли, поэтому документ не назначает роли конкретным людям без подтверждения.

| Роль | Загрузка | Зачем нужна | Узкое место / зависимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Product owner / PM | 0.5 FTE | Держит метрики, roadmap, приоритеты, решения по scope. | Без PM легко начать делать "много фич" вместо проверки риска ликвидности. |
| Backend / Tech lead Go | 1 FTE | API, БД, транзакции, payments simulation, overbooking, double payment. | Критическая зависимость для core-flow. |
| Frontend / PWA React | 1 FTE | Каталог, карточка, join/pay flow, мои участия, admin UI. | Зависит от стабильного API-контракта. |
| UX/UI designer | 0.3 FTE | Карточка условий, форма заявки, понятность max-price/no-show. | Главный UX-риск - пользователь не поймет доплату и правила. |
| QA / analyst | 0.5 FTE | Тест flow, события воронки, отчет по пилоту, проверка edge-cases. | Без аналитики не будет доказательности roadmap. |
| GTM / partnerships | 0.5 FTE | Площадки, Telegram/VK, QR, университетские сообщества, интервью. | Без реальных слотов marketplace не создаст ценность. |
| Support / operations | 0.3 FTE | Спорные кейсы, отмены, ручной concierge, обратная связь. | На пилоте поддержку можно совмещать, но правила должны быть прописаны. |

7. RACI и организационные правила

| Направление | PM | Backend/TL | Frontend | UX | GTM/Partners | QA/Analytics/Ops |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрики и roadmap | A/R | C | C | C | C | C |
| API и БД | I | A/R | C | I | I | C |
| PWA UX flow | A | C | R | R | I | C |
| Join/pay безопасность | A | R | C | I | I | C |
| Пилотные слоты и площадки | A | I | I | C | R | C |
| Аналитика воронки | A | C | C | I | C | R |
| Правила no-show/отмен/споров | A | C | I | C | C | R |
| Релиз и качество | A | R | R | C | I | C |
| Отчет по пилоту | A | C | I | I | C | R |

Правила работы: изменения roadmap принимаются PM после синка с tech lead и ответственными за пилот; задача попадает в работу только при понятных acceptance criteria; релиз считается готовым после проверки основного пользовательского сценария и фиксации метрик. Для разработки используется процесс SNKI: короткоживущие ветки, PR/review, колонки Backlog - Ready - In Progress - In Review - Done.

8. Риски roadmap и меры снижения

| Риск | Почему важен для Zal | Снижение риска |
| --- | --- | --- |
| Не реализован полный API-контракт | API-документ фиксирует, что реально поднят только GET /health, остальные ручки - целевой контракт. | Первый релиз сфокусировать на /slots, /join, /pay, /me, /admin/slots; не добавлять later-фичи до core-flow. |
| Нет ликвидности слотов | Без реальных или concierge-слотов пользователь не получает ценность. | Начать с 1-3 площадок/операторских слотов, вести отчет по fill rate и причинам недобора. |
| Пользователь не принимает max-price/доплату | Это главный риск доверия из сегментации: страх несправедливой переплаты. | Показывать expected/max до join/pay; провести интервью и тест карточки условий. |
| No-show и отмены ломают доверие | Неявки прямо названы болью сегмента. | Правила no-show, дедлайн, уведомления, ручная поддержка на пилоте. |
| Ошибки овербукинга/двойной оплаты | Один баг в join/pay может разрушить доверие. | Оставить защиту транзакциями, Redis lock, idempotency key, unique constraints и тесты из SNKI. |
| Команда распыляется | В проекте много later-фич: рейтинги, push, реальные платежи, CRM-интеграции. | ICE + Definition of Ready/Done; later-фичи только после подтверждения core value. |
| Партнерские залы не готовы вести слоты | Для залов важна простота; если вести слоты сложно, они не будут активны. | Admin slots, шаблон описания слота, возможность concierge-ввода оператором. |

9. Итоговый фокус ближайших 3 месяцев

На ближайшие 3 месяца в работу попадают не все идеи из backlog, а только те, которые закрывают главный риск: получится ли довести одиночного игрока от поиска слота до подтвержденного участия без хаоса чатов, переплаты и овербукинга.

Технический фокус: реализовать целевой API-контракт core-flow, защитить join/pay от овербукинга и дублей, вывести данные в PWA.

Продуктовый фокус: сделать карточку слота максимально понятной по max-price, дедлайну, правилам отмены и статусу участников.

GTM-фокус: проверить Telegram/VK, QR в зале и университетские сообщества через landing/form и concierge-пилот.

Командный фокус: не расширять later-фичи, пока нет отчета по fill rate, paid rate, no-show/cancel и repeat intent.

10. Использованные материалы

| Практическое занятие №27 | Требования к product plan: цели, backlog, ICE, roadmap, команда, RACI, риски. |
| --- | --- |
| start-up/README.md | Команда 3 и навигация по неделям проекта. |
| week3/idea11-gym-rent-segment.md | Сегмент, боли, JTBD, гипотезы H1-H7, критерии проверки. |
| week6/Idea_Zal.md | Ценностное предложение, core/support/later, user stories и нефункциональные требования. |
| week10/Zal.md | MBP, GTM, NSM, воронка и критерии первичного пилота. |
| week11/Money.md | Финансовая модель как учебное допущение; не используется как подтвержденная traction. |
| SNKI README/API/ARCHITECTURE/OVERBOOKING/DOUBLE_PAYMENT | MVP scope, архитектура, API-контракт, защита join/pay. |